Időpont 10:00 +-15 perc, helyszín discord.

Jelenlévő résztvevők: Végh Péter András, Balajti Zsolt. Vízi Csaba Hunor nem jelent meg ezen a gyűlésen.

A meetingen elhangzottak:

Ki mit csinált tegnap?

* Peti: Megírta a szükséges backend kódokat.
* Balajti: Hozzáadta a kellő dependency-ket az oldalhoz, belekezdett a redux dashboard poage-be integrálásába.

A mai tervek:

* Peti: Backendben felfedezett hibák kijavítása, adatbázisban felfedezett pontatlanság, elírás javítása
* Balajti: Peti munkájának felülvizsgálása, hibáinak javításam, refactorálni az oldalakat.